冷藏集装箱位置及环境指标监控系统

正式上线记录表

| 项目名称 | 冷藏集装箱信息化系统项目 |
| --- | --- |
| 记录内容： 系统网络是否正常； 服务器运行是否正常； 系统服务器是否出现性能峰值； 系统功能是否正常； 终端上报数据接口是否运行正常； |  |
| 运行中的问题： 系统于2019年6月5日正式上线，正式启用前先进行内部试用，同步开展用户系统培训。 截止到6月14号，系统联网正常，未出现严重BUG，终端设备上报数据正常，系统具备正式运用条件，可向用户开放。 根据用户反馈，系统交互界面表单输入区域比较狭长，出现滚动条等将输入框遮挡，不易选中，后续要进行调优。 |  |
| 记录结果： 系统运用正常，正常跟进用户使用，做好系统运维支持服务。 运行记录确认人： 阴晓东 日期：2019年06月14日 |  |