[image: image9.png]——
A
A
—

Hwa Create



                                        《冷藏集装箱信息化系统运行报告》

	

	
	
	

	
	档号
	
	
	编号
	
	
	

	
	保管期限
	
	
	密级
	
	
	

	
	
	
	阶段标记
	
	
	

	
	
	

	
	
	  
	冷藏集装箱信息化系统
运行报告
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	拟      制
	
	
	

	
	
	审      核
	
	
	

	
	
	标      审
	
	
	

	
	
	会      签
	
	
	

	
	
	批      准
	
	
	

	
	
	版次/修订状态
	
	
	

	
	总页数：             正文页数：             附录页数：      
	

	
	
	北京华力方元科技有限公司
	
	

	
	
	 2019 年  5  月  18  日
	
	

	
	
	

	
	
	



目  录

21. 项目概述


22. 项目历程回顾


33. 系统试运行监控情况


33.1.
系统监控情况


33.2.
系统健康巡检情况


43.3.
数据维护情况


43.4.
重点数据监控指标


43.5.
重点应用监控指标


54.
存在问题及解决方案


55.
系统试运行总结


56.
待定问题列表




1.  项目概述
冷藏集装箱位置及环境指标监控系统是为中车石家庄车辆有限公司冷藏集装箱试制试验而定制开发的软件系统，系统结合冷箱实验要求，对位置及箱体环境进行收集展示，为冷箱研制提供详细的参考数据。
2.  项目历程回顾
项目于2019年1月10日开始，已经过需求分析、总体（概要）设计、详细设计、编码、联调、部置上线等各个阶段。具体各阶段交付物如下表：
	序号
	交付物
	时间

	1
	项目需求分析报告
	2019-1-23

	2
	软件概要设计说明书
	2019.2.11

	3
	软件详细设计说明书
	2019.2.22

	4
	软件开发计划
	2019.2.24

	5
	数据库设计说明
	2019.2.22

	6
	软件测试计划
	2019.2.22

	7
	软件测试报告
	2019.5.17

	8
	软件使用说明书
	2019.5.17


3.  系统试运行监控情况
1.1. 系统监控情况
【数据库监控情况】
本周数据库监控CPU峰值达58%；平均峰值是45% 。进程状态、锁状态和段空间使用情况都正常。
本周数据库备份正常，大小16G左右，用时15分钟左右。本周数据库备份时异步IO能正常启用。
【应用服务器监控情况】
应用服务器CPU平均使用率13% ，Tomcat内存平均使用率48.62% ，应用服务器集群目前运行平稳。
应用服务器现有1台服务器，单节点运行，2核4G内存。目前应用启动运行后系统整体运行平稳。 
1.2. 系统健康巡检情况
系统健康巡检每天2次检查，检查结果基本健康。

1.3. 数据维护情况
本周数据维护问题共接收7个，其中数据不能定时回传问题5个，数据库链接池问题2个，了解问题原因后都已及时解决。
1.4. 重点数据监控指标
1) 数据入库情况
数据入库统计情况
	序号
	时间段
	数据入库情况

	1
	2019年5月4日（09:00-12:00）
	[image: image1.wmf]已入库



 CONTROL Forms.CheckBox.1 [image: image2.wmf]未入库



	2
	2019年5月7日（14:00-17:30）
	[image: image3.wmf]已入库



 CONTROL Forms.CheckBox.1 [image: image4.wmf]未入库



	3
	2019年5月10日（09:00-12:00）
	[image: image5.wmf]已入库



 CONTROL Forms.CheckBox.1 [image: image6.wmf]未入库



	4
	2019年5月12日（14:00-17:30）
	[image: image7.wmf]已入库



 CONTROL Forms.CheckBox.1 [image: image8.wmf]未入库




1.5. 重点应用监控指标
1) 应用服务监控情况
· Tomcat最小申请内存：1024MB   
· Tomcat最大申请内存：2048MB
· Tomcat内存使用数：< 512MB     使用情况：正常
2) 数据库性能监控情况
· SGA信息
· 共享池大小：504MB              使用情况：正常
· 缓冲区高速缓存：1000MB         使用情况：正常
· SGA总容量：1641.437MB         使用情况：正常
· PGA信息
· 总计PGA目标：100MB
· 当日分配最大的PGA：46374KB    使用情况：正常
· 高速缓存命中百分比：100%        使用情况：正常
2. 存在问题及解决方案
暂无
3. 系统试运行总结
从试运行的情况，系统运行稳定，并无异常信息和错误出现。
随着系统使用的时间加深，话务量逐渐上升。
从试运行结果来看系统已满足项目验收需求。
4. 待定问题列表

	序 号
	问题内容
	提出人
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


版本B/0                                                                          第 6 页/ 共 6 页

[image: image9.png]_1620028519.unknown

_1620028521.unknown

_1620028522.unknown

_1620028520.unknown

_1620028517.unknown

_1620028518.unknown

_1620028516.unknown

_1620028515.unknown

